# 普陀区教育资源建设行动计划

# （2011—2015年）

根据《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》、《普陀区教育事业发展“十二五”规划》，为进一步推进区域教育资源（主要指校舍，下同）布局优化，特制定本行动计划。

# 一、指导思想

坚持教育优先发展、协调发展、均衡发展、适度超前发展的原则，进一步完善教育设点布局，优化教育资源配置，提升每一个学生的学习生活品质，为每一个学生的终身发展奠基。

# 二、行动目标

根据普陀区人口发展趋势，积极应对2011年到2015年本区适龄儿童新的入园入学高峰，加大资源建设和调整力度，逐步缓解部分地区资源紧缺，促进教育资源优质发展，实现资源布局基本均衡。

# 三、主要任务

# （一）加大调整力度，优化教育资源布局

1、按照人口发展趋势和城区结构调整，进一步优化教育资源布局，按照“做强西北部、优化中部、提升南部、完善东部”的策略，建设曹杨二中园区、上海师范大学附属第二实验学校、同济二附中高中部、华师大四附中等学校，落实万里东学校、安居金光学校等公建配套学校，新建一批公建配套幼儿园，调整部分地区学校资源，确保普陀区东西南北中都有一流的教育、最好的学校。

2、加快普陀区校办企业出租整治工作，退租还教、拆违透绿。到2011年底实现退租校舍5万平方米左右。在“退租”的基础上，实现拆违2万平方米，改建还教3万平方米，改善学校周边环境，优化学校办学环境。

3、积极创造条件，调整教育资源，缓解入幼矛盾。除新建一批公建配套的幼儿园外，将退租还教中面积较大的校舍，改建为幼托设施。改建桃浦原武威中学校办厂、绿杨路新杨中学门面、洛川公寓门面、原昌化路小学、原金城里幼儿园、原曹路三幼、原曹路三小等校舍，主要用于托幼教育。

力争收回已改为经营性场所的幼托设施，逐步恢复被其他社会事业机构占用的幼托设施。力争逐步收回原旺旺托儿所、桂巷托儿所、灵芝托儿所等原幼托设施。

动员各部门和社会各界，利用社会其他资源兴办民办幼儿园和民办早教中心。减化审批程序，放宽准入条件，积极研究有关扶持政策，对符合国家规范的民办幼儿园给予专项经费支持。

4、优化教育资源内部结构，根据小学、初中、高中不同的入学高峰，合理调整桃浦、长征、长寿等地区学校的班级数和班额数。2011年起，适当扩大上述地区的小学和一贯制学校小学部的招生数，适时扩大桃浦中学、长征中学、同济二附中、曹杨中学等学校的初中部规模。

5、完成中小学校舍安全工程，力争在2012年底前基本完成本区41所学校204,348平方米校舍的加固工程，确保校舍安全，优化学校功能布局，完善学校设施设备配置，提升学校办学条件。试点幼儿园加固工程，结合大修工作每年对2－3所幼儿园进行加固。

继续加大校舍修缮力度，每年对5－10所校舍实施大修，力争用5年时间，完成40所学校（除校舍安全工程实施学校外）的大修，基本实现普陀区学校每10年一大修的目标。每年安排专项资金支持学校实施零星修理，确保校舍始终处于正常使用状态。

# （二）加大建设力度，推进重点项目建设

1、完成曹杨二中园区建设工程。整体规划二中园区建设，调整校舍布局，对部分老校舍进行大修，新建2.5万平方米的曹杨二中综合实验楼和国际交流部。力争在2011年底前开工，2013年基本竣工并投入使用。

2、完成同济二附中高中部改扩建工程。新建1.5万平方米教学楼、综合楼，改造2000平方米老校舍，力争在2011年底开工，2013年竣工并投入使用，使其办学硬件条件达到市实验性示范性学校标准。

3、完成上海师范大学附属第二实验学校建设工程。在原曹杨五中、曹村八幼校址上新建36班一贯制学校，2011年底前开工，2013年竣工并交付使用。

4、完成真光二中新建工程，力争2011年竣工并投入使用。

5、完成瞿家廊路小学改扩建工程，力争2011年竣工并投入使用。

6、启动普陀区中小学生社会实践基地迁建工程。整体规划，分期实施，在安亭镇建设以现代农业为主、传统农业为辅，与创新实验相结合的普陀区中小学生社会实践基地。力争2013年完成一期工程。

7、综合考虑城区建设和学校发展需求，合理安排地下车库等设施的建设，提高教育资源综合使用效益。

# （三）加大协调力度，落实教育公建配套

1、加强教育公建配套联席会议制度。开展工作调研，定期召开联席会议，研究工作重点，攻克建设难点，形成工作合力。

2、实行教育公建配套公示制度。根据市督导要求，定期公示教育公建配套落实情况，有效接受社会监督，有力推进工作。

3、加大重点项目推进力度，逐年完成一批项目。力争2011年完成颐和华城小学、万里东一贯制学校、浩浦幼儿园、祥和星宇幼儿园等学校，2012年完成大华清水湾小学、阳光威尼斯学校、安居金光学校、长寿一小、祥和小学、清涧四街坊幼儿园等学校，2013年完成郑家宅幼儿园、上青家园早教中心、李子园幼儿园、建民村学校等，2014年完成华师大四附中（新校区）和长风生态园区幼儿园等。

4、加强对控详规划的监控，确保教育公建配套项目的落实。

5、强化校舍产权管理，新建校舍及时办理产证，历史遗留未办校舍产证项目协调办妥产证。

# 四、保障措施

1、加强统筹规划。根据人口普查，及时掌握人口发展趋势，适时调整教育资源规划。根据区社会事业发展的总体要求，统筹教育资源，增加教育资源总量，满足教育发展需求。

2、积极统筹协调。在教育公建配套工作联席会议制度下，加强区发改委、建交委、教育局、规土局、房管局、国资委、财政局等部门沟通协调。

3、落实资金保障。确保校舍建设、修缮和公建配套学校开办经费。积极争取市级经费支持。

4、定期检查反馈。加强对建设单位、各相关部门和街道镇落实公建配套责任的监督检查，保证建设项目落实到位。

附表1：

教育资源优化项目

| 项目名称 | 项目内容 | 实施时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校办企业出租整治三年计划 | 退租面积5万平方米，其中还教3万平方米，拆除2万平方米。 | 2009－2011年 | 教育局、各街镇、市容绿化局(城管大队) |
| 新杨中学绿杨路门面、老武威中学校办厂改建 | 改建成托幼设施 | 2011－2012年 | 教育局、建交委、桃浦镇 |
| 洛川公寓门面改建 | 退租还教面积2800M2，改建成托幼设施 | 2012年 | 教育局、建交委、宜川街道 |
| 原昌化路小学改建 | 改建为幼儿园，用地面积1179 M2，建筑面积1911M2 | 2012年 | 教育局、建交委、长寿街道 |
| 原金城里幼儿园改建 | 改建成托幼设施，用地面积389M2，建筑面积382M2 | 2012年 | 教育局、建交委、长寿街道 |
| 原曹路三幼改建 | 改建成托幼设施，用地面积1389M2，建筑面积950M2 | 2011年 | 教育局、建交委、长寿街道 |
| 原曹杨路三小改建 | 改建为幼儿园。用地面积1268 M2，建筑面积1325M2 | 2013年 | 教育局、建交委、长寿街道 |
| 原友好幼儿园改建 | 恢复为幼儿园。用地面积1016M2，建筑面积788M2 | 2013年 | 教育局、建交委、石泉街道 |
| 旺旺托儿所改建 （区残联） | 实施幼托一体化改造。用地面积2055M2，建筑面积964M2。 | 2011－2012年 | 教育局、建交委、残联、长征镇 |
| 桂巷幼儿园、桂巷托儿所改造 | 改造恢复幼儿园。（幼用地1193 M2，建筑面积1096M2，托用地980 M2，建筑面积496M2） | 2013年 | 教育局、建交委、曹杨街道 |
| 灵芝托儿所改造（甘泉街道文化中心） | 实施幼托一体化改造。用地面积2607M2，建筑面积1186M2 | 2012—2013年 | 教育局、建交委、甘泉街道 |
| 校安工程（2009－2011） | 对本区41所学校20万平方米校舍进行加固 | 2009－2012年 | 教育局、有关部门、各街镇 |
| 校舍大修工程 | 每年安排5－10所学校大修 | 2011－2015年 | 教育局、各街镇 |

附表2：

新建扩建改建教育项目

| 项目名称 | 主要内容 | 实施 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹杨二中教育园区建设工程 | 规划改扩建成36班规模寄宿制高中，总建筑面积约55,000M2。计划投资12,070万元。 | 2011—2013年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、曹杨街道 |
| 同济二附中高中部改扩建工程 | 规划24个班规模高中,保留原有建筑2,000M2，新建建筑面积15,000M2。计划投资7,000万元。 | 2011—2013年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、长寿街道 |
| 上师大附属第二实验学校改扩建工程 | 新建36班规模九年一贯制学校,建筑面积18,020M2。计划投资7,093万元。 | 2011—2013年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、真如镇 |
| 真光二中新建项目 | 公建配套项目。新建24班规模初中,建筑面积17500M2,其中地上面积13500M2。计划投资7,000万元。 | 2010—2011年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、真如镇 |
| 瞿家廊小学改扩建工程 | 重建20班规模小学，建筑面积7203M2。计划投资3,000万元。 | 2010—2012年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、长风街道 |
| 区中小学社会实践基地迁建工程（一期） | 在安亭镇原安师校区新建社会实践基地、加固整修原有教学楼等建筑物。 | 2011—2013年 | 教育局、发改委、财政局、规土局、建交委 |

附表3：            教育公建配套项目

| 项目名称 | 主要内容 | 实施时间 | 配套单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大华清水湾小学 | 20班规模，用地面积9764M2，建筑面积7374M2。 | 2009-2012年 | 华运房产 |
| 颐和华城小学 | 20班规模，用地面积11582M2，建筑面积9126M2。 | 2009-2011年 | 大华颐华房产 |
| 万里东一贯制学校 | 27班规模，用地面积24335M2，建筑面积12000M2。 | 2009-2011年 | 中环集团 |
| 浩浦幼儿园 | 6班规模，用地面积3880M2，建筑面积2543M2。 | 2009-2011年 | 浩浦房产 |
| 祥和星宇幼儿园 | 6班规模，用地面积4140M2，建筑面积2026M2。 | 2010-2011年 | 宏泉集团申豪房产 |
| 阳光威尼斯学校 | 27班规模，用地面积30613M2，建筑面积16138M2。 | 2009-2012年 | 上海意景房产 |
| 安居金光学校 | 27班规模，用地面积23001M2，建筑面积14780M2。 | 2010-2012年 | 上海安居房产 |
| 长寿一小 | 20班规模，用地面积4832M2，建筑面积4181M2。 | 2010-2012年 | 农口万盟房产 |
| 祥和小学 | 20班规模，用地面积12800M2，建筑面积9140M2。 | 2009-2012年 | 宏泉集团申豪房产 |
| 清涧四街坊幼儿园 | 6班规模，用地面积1600M2，建筑面积1500M2。 | 2012-2013年 | 中亚房产 |
| 郑家宅幼儿园 | 6班规模，用地面积2729M2，建筑面积3500M2。 | 2011-2013年 | 明捷房产公司 |
| 上青家园（早教点） | 4班规模，用地面积301M2（居民住宅下），建筑面积616M2。 | 2011-2013年 | 上青家园 |
| 李子园幼儿园 | 15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。 | 2013年 | 荣威置业（区教育局） |
| 建民村学校 | 36班规模，用地面积20068M2，建筑面积14500M2。 | 2011-2013年 | 昊川置业 |
| 华师大四附中（新校区） | 36班规模，用地面积34400M2，建筑面积20640M2。 | 2011-2014年 | 国资公司 |
| 长风生态园区幼儿园 | 15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。 | 2011-2014年 | 国资公司 |
| 长风南块幼儿园（上粮二库地块） | 15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。 | 2013年 | 地产集团 |
| 铁路宿舍幼儿园 | 15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。 | 2013年 | 铁路房产集团 |